ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

# Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:                       Obec Beckov

Štatutárny zástupca:                Karol Pavlovič, starosta

Adresa:                                    916 38  Beckov 180

IČO:                                        00311413

DIČ:                                        2021091336

Bankové spojenie:                  Prima banka Slovensko. a s.

Číslo účtu:                               5806963001/5600

Zhotoviteľ:			Mgr. art. Martin Mikuláš

DIČ:				1043423766

Adresa:			Bagarova 193, 955 01 Práznovce

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:			0949116056

Čl. II.

Predmet zmluvy

# Predmetom zmluvy je na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín č. TN-2013/88-01/262/VDO,GAZ vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie prvého stupňa: Návrh na reštaurovanie čelnej fasády kaplnky a  Návrh na reštaurovanie troch gotických okien s freskovou výzdobou, konzervácie historických omietok a kamenných článkov.

Návrh na reštaurovanie bude spĺňať požiadavky podľa vyššie uvedeného rozhodnutia a  po formálnej a obsahovej stránke bude plniť predpisy paragrafu 5 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.

Čl. III.

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonané práce budú v kvalite, ktorá zodpovedá príslušným predpisom a že práce budú ukončené riadne a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ odovzdá z každého Návrhu na reštaurovanie po dva kusy dokumentácií.

Čl. IV.

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady a potrebnú súčinnosť a po riadnom a včasnom vykonaní diela toto riadne prevziať.

Čl. V.

# Čas plnenia

Práce zhotoviteľa budú prebiehať v čase od 23.8.2013 do 30.11.2013

Čl. VI.

## Cena a platobné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli na cene:

Návrh na reštaurovanie čelnej fasády kaplnky 2900 €.

Návrh na reštaurovanie troch gotických okien s freskovou výzdobou, konzervácie

historických omietok a kamenných článkov  3900 €.

V celkovej hodnote 6800 €. Slovom: šesťtisícosemsto eur.

2.   Zhotoviteľ prehlasuje, že nie je platcom DPH.

3.   Úhrada ceny diela bude vykonaná prevodom na  bankový účet v dvoch etapách. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru v hodnote 50% z celkovej sumy, tj. 3400 €. Tato suma bude uhradená pred začatím prác najneskôr do 26.08.2013 Zostávajúcich  50%, tj. 3400 € bude uhradených zhotovitelovi  po kompletnej dodávke diela. Faktúry budú vystavené s okamžitou splatnosťou. Zhotoviteľ je až do celkovej úhrady ceny diela jediným vlastníkom diela. A objednávateľ nie je do tej doby oprávnený používať zhotovené dielo.

Čl. VII.

Ostatné ustanovenia

- Zhotoviteľ vyzve po dokončení prác objednávateľa k prevzatiu diela.

- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť časť dohodnutej ceny diela do 14 dní po predložení faktúry zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Po celú dobu výkonu práce nesie zhotoviteľ za predmet diela plnú zodpovednosť.

- Zhotoviteľ poskytuje na dodávky a práce záruku 48 mesiacov pričom záruka začína plynúť dňom prevzatia diela bez závad, ktoré bude potvrdené preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude dodržiavať všetky platné predpisy a normy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Čl. VIII.

# Vykonanie diela – splnenie záväzku zhotoviteľa

Zhotoviteľ si splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v dohodnutom mieste plnenia v termíne podľa tejto zmluvy.

Čl. IX.

Právo na odstúpenie

Ak by jeden z účastníkov zmluvy nedodržal podmienky stanovené v zmluve alebo by nesplnil dohodnuté termíny, druhý účastník je oprávnený vyzvať ho na dodržanie podmienok. Ak by vyzvaný účastník do 14 dní od obdržania výzvy neusporiadal veci v zmysle dohody, druhý účastník má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Obojstranné náklady sa následne zosúladia a zúčtujú.

Čl. X.

Zmluvná pokuta

- Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy celého diela a to za každý deň omeškania až do doby, kedy príde k riadnemu protokolárnemu odovzdaniu diela. Nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

- V prípade, že objednávateľ nedodrží termín splatnosti, podľa článku VII., ods. 2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej časti ceny diela a to za každý deň omeškania.

# Čl. XI.

# Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka.

- Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.

V Beckove dňa  21.8.2013

........................................................			........................................................

objednávateľ		                                                       zhotoviteľ