Príloha č. 2 k výzve

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

čl. I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov

IČO: 00311413

Poštová adresa: Beckov 180

PSČ: 916 38

Mesto/obec: Beckov

Štát: Slovenská republika

Zastúpený : Karol Pavlovič

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail:  projekty@obec.beckov.sk

Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková)

Fax: +421 327742726

E-mail: projekty@obec-beckov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

- Zhotoviteľ:

Názov: Peter Čikel - REX

Sídlo: 916 38 Beckov 200

Zastúpený: majiteľ Peter Čikel, za Peter Čikel - REX

Bankové spojenie: Slsp, a.s.

číslo účtu: SK39 0900 0000 0000 4175 4503

IČO: 32780257

DIČ: 1020305451, IČ DPH: SK1020305451

Označenie registra: č.OŽP-L/2008/01868-2

Číslo zápisu: 304-2568

Tel.: +421905622765

Fax: +421327777312

E-mail: rex.beckov@gmail.com

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.)

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Podklady zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z verejného obstarávania na obstaranie stavebných prác „Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove - 2. Etapa“, ktorý je zaznamenaný v  Zázname o výbere  najvýhodnejšej ponuky zo dňa 02.09.2014. Rozpočet, ktorý zhotoviteľ predložil do súťaže, je prílohou tejto zmluvy.

čl. llI.

Predmet zmluvy

3.1  Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii chodníka. Názov projektu

„Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove - 2. Etapa“  podľa projektovej dokumentácie pre

realizáciu predmetnej stavby.

3.2  Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych, technických a ostatných noriem.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1.

a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú

do verejného  obstarávania.

čl. lV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

4.1  Termín začatia realizácie stavebných prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a

objednávateľom a po prevzatí staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, o čom sa vyhotoví

Zápis o prevzatí staveniska v stavebnom denníku, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia dvoch

zmluvných strán.

4.2 Termín ukončenia stavebných prác je: 30. 09. 2014

čl. V.

Cena predmetu zmluvy

5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou

zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 23.147,25 €,  slovom (dvadsaťtritisícstoštyridsaťsedem Eur, 25centov)

DPH: 4.629,45 €,                     slovom (štyritisícšesťstodvadsaťdeväť Eur, 45 centov)

Cena s DPH: 27.776,70 €, slovom (dvadsaťsedemtisícsedemstosedemdesiatšesť Eur,42cen.)

5.2. V  cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť

počas trvania zmluvného vzťahu.

5.3. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu stavebných

prác požadovaných objednávateľom. V tomto prípade budú platiť jednotkové ceny položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov stanovené v ponuke zhotoviteľa. Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve.

Pri položkách konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré neboli predmetom

verejnej súťaže (naviac práce) zhotoviteľ predloží ponuku na položky, ktorú musí vopred

písomne odsúhlasiť objednávateľ.

.čl. VI.

Platobné podmienky

6.1. Cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ a doručí

objedná po riadnom odovzdaní stavby. Podkladom pre vystavenie faktúry je odovzdávací

protokol, podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorým na účely tejto zmluvy je:

Ing. Jaroslav Martiš.

6.2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej

republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne  plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje

deň odpísania z účtu objednávateľa.

čl. VlI.

Spôsob prevzatia diela

7.1 O odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela sa pri preberacom konaní vyhotoví

Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia

obidvoch zmluvných strán najneskôr 07.10.2014.

Zhotoviteľ predloží ako súčasť Zápisu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela:

- osvedčenia o kvalite použitých materiálov

- kópie zo stavebného denníka

7.2. V prípade, ak sa zistí vada na predmete zmluvy, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa

na túto  skutočnosť.

Zhotoviteľ najneskôr do troch dní uskutoční obhliadku a písomne sa dohodne

s objednávateľom na termíne odstránenia vád. Vady budú odstránené v čo najkratšom,

technicky  možnom, čase.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru uvedenej  v tejto zmluve za každý aj začatý

deň omeškania.

8.2. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ

Má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň

omeškania.

čl. IX.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dodané dielo – na stavebnú časť 5 rokov zmysle zákona NR SR č.  254/1998 Z. z. o verejných prácach a na tovary v zmysle Obchodného zákonníka.

čl. X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluvazverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa  je: ............................

10.2.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

10.3.   V prípade, ak je na strane zhotoviteľa viac subjektov, sú títo zaviazaní spoločne

a nerozdielne.

10.4.   Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží

jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 04.09.2014	   		V Beckove, dňa 04.09.2014

Objednávateľ: 							Zhotoviteľ:

..........................................................                   	................................................................

Karol  P a v l o v i č					Peter Čikel

starosta obce