ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:



Úradný názov: Obec Beckov   

IČO: 00311413   

Poštová adresa: Beckov 180   

PSČ: 916 38   

Mesto/obec: Beckov   

Štát: Slovenská republika
Zastúpený : Ing.Ján Križan   

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika  

Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka                                           e–mail:  projekty@obec.beckov.sk

Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková)
Fax: +421 327742726  

E-mail: projekty@obec-beckov.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk   

(ďalej len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Úraný názov: ELINSS s.r.o.
Sídlo: Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská Lúčka
Zastúpený: Kurej Pavel
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO:44899831
DIČ: 2022876427
Označenie registra: OR
Číslo zápisu: 51682/L odd.sro
Tel.:0905 976 535
Fax:

E-mail: elinss@elinss.sk
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
Článok II.

Podklady zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z priameho rokovania na dodávku stavebných prác naviac zo dňa 15.07.2016 k pôvodnej zákazke „Údržba a stavebné úpravy v materskej škole“,  ktorý je zaznamenaný v  Zázname o výbere najvýhodnejšej ponuky zo dňa 30.6.2016 Rozpočet, ktorý zhotoviteľ predložil na rokovanie a záznam s rokovania, sú prílohou tejto zmluvy.
čl. llI.

Predmet zmluvy

 3.1  Predmetom zmluvy je oprava porúch stavebných konštrukcií v interiéri Materskej školy v Beckove č.262 ( súčasť ZŠ s MŠ J.M. Hurbana).
3.2  Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu dohodnutých prác  podľa dohody zaznamenej v zápisnici z priameho rokovania a v zmysle platných právnych, technických a ostatných noriem.       

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1.
a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú 
do verejného  obstarávania.

čl. lV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

4.1  Termín začatia realizácie stavebných prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a
             objednávateľom 
      4.2 Termín ukončenia stavebných prác je do 40 kal. dní od odovzdania staveniska, v zmysle

zmluvy o dielo z 11.7.2016.
čl. V.

Cena predmetu zmluvy

      5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
            zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 



zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

  Cena bez DPH:   966,01 €
  DPH 20%:           193,20 €  
  Cena  s   DPH: 1 159,21 €, slovom (Tisícstopäťdesiatdeväť eur dvadsaťjeden centov)

5.2. V  cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť 
       počas trvania zmluvného vzťahu.

čl. VI.

Platobné podmienky

      6.1. Cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúry podľa vykonaných prác, 
po riadnom odovzdaní celého diela. Podkladom pre vystavenie faktúry je zoznam skutočne vykonaných prác naviac a odovzdávací  protokol za celé dielo, podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorým na účely tejto zmluvy je: Ing. Jaroslav Martiš
   6.2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne  plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

   6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
          deň odpísania z účtu objednávateľa.
čl. VlI.

Spôsob prevzatia diela

  
7.1 O odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela sa pri preberacom konaní vyhotoví

Zápis o odovzdaní a prevzatí celého riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení
Zástupcovia obidvoch zmluvných strán najneskôr 22.08.2016
Zhotoviteľ predloží ako súčasť Zápisu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela:

a) osvedčenia o kvalite použitých materiálov
b) kópie zo stavebného denníka
c) doklad o uložení odpadu
  7.2. V prípade, ak sa zistí vada na predmete zmluvy, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa 

        na túto  skutočnosť. 

 Zhotoviteľ najneskôr do troch dní uskutoční obhliadku a písomne sa dohodne 

 s objednávateľom na termíne odstránenia vád. Vady budú odstránené v čo najkratšom, 

 technicky  možnom, čase.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

       8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na
              zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru uvedenej  v tejto zmluve za každý aj začatý
              deň omeškania.

       8.2. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ 
             Má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 

 omeškania.

čl. IX.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
        9.1. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dodané dielo – na stavebnú časť 5 rokov zmysle zákona NR SR č.  254/1998 Z. z. o verejných prácach a na tovary v zmysle Obchodného zákonníka.
čl. X.

Záverečné ustanovenia

      10.1. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa  je: ............................
      10.2.   Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží  


     jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 10.8.2016
   

V Beckove, dňa 10.8.2016
Objednávateľ: 






Zhotoviteľ:



..........................................................                   
................................................................        

            Ing. Ján Križan
             starosta obce
